Brainfuck Studio

Integrierte Entwicklungsumgebung

für die Programmiersprache Brainfuck
Projektbezeichnung:
Brainfuck Studio
Projektauftraggeber und Kontaktperson:
Daniel Posch / Heiderosenstraße 49 / 4600 Wels / Telefon: 0650 / 55 65 702 / E-Mail: danpo@users.berlios.de
Projektziel:
Eine vollständig integrierte Entwicklungsumgebung für die Programmiersprache „Brainfuck“, die es dem Benutzer ermöglicht, gegenüber den zur Zeit verfügbaren Produkten wesentlich schneller und komfortabler Programme zu erstellen. Konkrete Ziele sind: / Mehr Komfortabilität als vorhandene Produkte / Abstraktion des Compilers/Interpreters durch den Texteditor / Möglichkeiten für Debugging / Von der IDE unabhängig benutzbarer Compiler
Kurzbeschreibung des Projektes:
Das Projekt wird vorraussichtlich in folgende Teilaufgaben unterteilt werden: / Texteditor mit Debugger / „Brainfuck“-Parser / Compiler / Interpreter
Projektstart:
13. Oktober 2005 mit der positiver Antwort auf den Projektantrag.
Projektende:
1. Juni 2006 mit der Projektpräsentation.
Freigaben:
06.10.05 ... Projektantrag
20.10.05 ... Projektauftrag
03.11.05 ... Grobkonzept
17.11.05 ... Feinkonzept
17.06.06 ... Endergebnis/Präsentation
Budget und Ressourcen:
Die benötigten Ressourcen (x86-kompatible Pcs) sind vorhanden.
Projektleiter:
Daniel Posch
Projektteam:
Daniel Posch (Projektleiter) / David Christa (Stellvertretender Projektleiter) / Bernhard Kragl / Wolfgang Moser
Abschluss des Projektauftrages: