Brainfuck Studio

Integrierte Entwicklungsumgebung

für die Programmiersprache Brainfuck

Daniel Posch
Datum	Dauer	Aktivität
13. Oktober	1	Erstellung des Projektantrags
22. Oktober	2	Erstellung des Projektauftrags
30. Oktober	2	Erstellung des Pflichtenhefts
18. November	2	Erstellung des PSP
30. November	1	Teambesprechung als Vorbereitung zum Grobkonzept
5. Dezember	1	Einführung der Teammitglieder in die EN ISO 9241 - 10 Norm
8. Dezember	2	Einführung der Teammitglieder in die Verwendung von SVN (Subversion) / Überarbeitung des PSP und der Meilensteinliste
10. Dezember	3	Überarbeitung des Ablaufplans
10. Dezember	1	Einführung der Teammitglieder in Dynamically Loaded (DL) Libaries
15. Dezember	4	Teamsitzung zwecks Absprache und Entwicklung des Grobkonzepts
19. Dezember	5	Teamsitzung zwecks Entwicklung des Grobkonzepts
21. Dezember	5	Fertigstellung und Perfektionierung des Grobkonzepts
24. Jänner	3	Überarbeitung des Grobkonzepts
3. Februar	1	Einarbeitung in Qt 4
4. Februar	4	Einarbeitung in Qt 4 / Erstellung eines Stufenplans / Arbeiten am Feinkonzept
5. Februar	8	Einarbeitung in Qt 4 / Erstellung eines Stufenplans / Feinkonzept
7. Februar	2	Feinkonzept
9, Februar	1	Feinkonzept
10. Februar	1	Feinkonzept
27. Februar	2	Feinkonzept
28. Februar	2	Feinkonzept
3. März	4	Feinkonzept / Ablaufplan überarbeitet
4. März	4	Feinkonzept
7. März	6	Feinkonzept
8. März		Feinkonzept

David Christa
Datum	Dauer	Aktivität
30. November	1	Teambesprechung als Vorbereitung zum Grobkonzept
15. Dezember	4	Teamsitzung zwecks Absprache und Entwicklung des Grobkonzepts
15. Dezember	1	Arbeit am Grobkonzept
18. Dezember	2	Vorbereitung und Stoffansammlung für Teamsitzung
19. Dezember	5	Teamsitzung zwecks Entwicklung des Grobkonzepts
20. Dezember	3	Ressourcenbeschaffung: Qt
21. Dezember	2	Ressourcenbeschaffung: SVN
23. Dezember	4	Einarbeitung: Qt, Assembler
28. Dezember	3	Stoffansammlung für Feinkonzept.
3. Jänner	3	Ressourcenbeschaffung: Qt
5. Jänner	2	Einarbeitung: Oberflächenprogrammierung
11. Februar	4	Ressourcenbeschaffung: Qt
18. Februar	6	Ressourcenbeschaffung Qt / Einarbeitung Qt

Wolfgang Moser
Datum	Dauer	Aktivität
18. November	2	Erstellung des Ablaufplans
30. November	1	Teambesprechung als Vorbereitung zum Grobkonzept
10. Dezember	1	Einführung der Windows-User in das SVN-Tool TortoiseSVN
15. Dezember	4	Teamsitzung zwecks Absprache und Entwicklung des Grobkonzepts
15. Dezember	0,5	Arbeit am Grobkonzept
19. Dezember	5	Teamsitzung zwecks Entwicklung des Grobkonzepts
21. Dezember	5	Fertigstellung und Perfektionierung des Grobkonzepts
18. Februar	5	Einarbeitung in Qt 4
22. Februar	4	Einarbeitung in Qt 4
26. Februar	3	Einarbeitung in Qt 4
5. März	5	Designen des Main-Windows
7. März	4	Designen des Main-Windows und Erstellen der Screenshots

Bernhard Kragl
Datum	Dauer	Aktivität
		Erstellung der Meilensteinliste
30. November	1	Teambesprechung als Vorbereitung zum Grobkonzept
15. Dezember	4	Teamsitzung zwecks Absprache und Entwicklung des Grobkonzepts
19. Dezember	5	Teamsitzung zwecks Entwicklung des Grobkonzepts