Brainfuck Studio

Integrierte Entwicklungsumgebung

für die Programmiersprache Brainfuck

Daniel Posch
Datum	Dauer	Aktivität
13. Oktober	1	Erstellung des Projektantrags
22. Oktober	2	Erstellung des Projektauftrags
30. Oktober	3	Erstellung des Pflichtenhefts
	1,5	Erstellung des PSP
30. November	1	Teambesprechung als Vorbereitung zum Grobkonzept
5. Dezember	1	Einführung der Teammitglieder in die EN ISO 9241 - 10 Norm
8. Dezember	0,5	Einführung der Teammitglieder in die Verwendung von SVN (Subversion)
8. Dezember	1	Überarbeitung des PSP und der Meilensteinliste
9. Dezember	2	Hochladen der Webseite
10. Dezember	3	Überarbeitung des Ablaufplans
10. Dezember	1	Einführung der Teammitglieder in Dynamically Loaded (DL) Libaries
15. Dezember	4	Teamsitzung zwecks Absprache und Entwicklung des Grobkonzepts

David Christa
Datum	Dauer	Aktivität
30. November	1	Teambesprechung als Vorbereitung zum Grobkonzept
15. Dezember	4	Teamsitzung zwecks Absprache und Entwicklung des Grobkonzepts

Wolfgang Moser
Datum	Dauer	Aktivität
		Erstellung des Ablaufplans
30. November	1	Teambesprechung als Vorbereitung zum Grobkonzept
15. Dezember	4	Teamsitzung zwecks Absprache und Entwicklung des Grobkonzepts

Bernhard Kragl
Datum	Dauer	Aktivität
		Erstellung der Meilensteinliste
30. November	1	Teambesprechung als Vorbereitung zum Grobkonzept
15. Dezember	4	Teamsitzung zwecks Absprache und Entwicklung des Grobkonzepts