Brainfuck Studio

Integrierte Entwicklungsumgebung

für die Programmiersprache Brainfuck

Datum	Mitglied(er)	Aktivität
13. Oktober	Daniel Posch	Erstellung des Projektantrags
22. Oktober	Daniel Posch	Erstellung des Projektauftrags
30. Oktober	Daniel Posch	Erstellung des Pflichtenhefts
	Daniel Posch	Erstellung des PSP
	Wolfgang Moser	Erstellung des Ablaufplans
	Bernhard Kragl	Erstellung der Meilensteinliste
30. November	Alle	Teambesprechung als Vorbereitung zum Grobkonzept
30. November	Alle	Gemeinsamer Beschluss von mehreren design-technische Erneuerungen
5. Dezember	Daniel Posch	Einführung der Teammitglieder in die EN ISO 9241 - 10 Norm
8. Dezember	Daniel Posch	Einführung der Teammitglieder in die Verwendung von SVN (Subversion)
8. Dezember	Daniel Posch	Überarbeitung des PSP und der Meilensteinliste
8. Dezember	Daniel Posch	Bereitstellung des Projekttagebuches über SVN
9. Dezember	Daniel Posch	Hochladen der Webseite
10. Dezember	Daniel Posch	Überarbeitung des Ablaufplans
10. Dezember	Daniel Posch	Einführung der Teammitglieder in Dynamically Loaded (DL) Libaries